Программа повышения квалификации по теме:

«Контроль качества

при строительстве объектов использования АЭ»

| Темы занятий | Часы занятий | Форма занятий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 день |  |  |  |
| Информация о цели семинара, заказчике семинара, организациях, привлекаемых к проведению семинара |  |  |  |
| 1. Основы управления качеством. | 4 часа | ## Лекция |  |
| 1.1. Роль управления качеством в современном менеджменте. Основные понятия и определения. Стадии развития философии качества. |  |  |  |
| 1.2. Сущность системы менеджмента качества. Основные положения концепции TQM. |  |  |  |
| 1.3. Система стандартов ИСО семейства 9000. Правовые основы сертификации в РФ. Российские системы сертификации. Практика сертификации в РФ и в других странах. |  |  |  |
| 1.4. Переход понятия качества в экономическую категорию. Затраты на качество. Модели оценки затрат на достижение качества. |  |  |  |
| 1.5. Контроль и анализ технологических процессов. Оценка управляемости действующего технологического процесса. Анализ последствий и причин отказов. Статистические методы. АВС–метод. Статистический контроль процессов (SPC). |  |  |  |
| 1.6. Контроль качества поставок. Варианты входного контроля. План входного контроля. Выбор поставщика. Определение рейтинга поставщика. |  |  |  |
| 1.7. Современные управленческие технологии. Концепция «шесть сигм». Основные положения теории «точно в срок». Теория ограничений (ТОС). Сбалансированная система показателей. |  |  |  |
| 2. Специфика управления качеством строительства в атомной отрасли. | 4 часа | ## Лекция |  |
| 2.1. Процессы жизненного цикла АЭС. Программы обеспечения качества на этапах жизненного цикла АЭС. |  |  |  |
| 2.2. Саморегулируемые организации. Положение о порядке получения допуска к строительным работам. |  |  |  |
| 2.3. Нормативно-правовые документы, устанавливающие требования к получению разрешений и лицензий на право сооружения АЭС. |  |  |  |
| 2.4. Корпоративные и ведомственные нормативно-технические документы, устанавливающие требования к проведению работ по сооружению АЭС. |  |  |  |
| 2.5.Нормативно-методические документы, устанавливающие требования к обеспечению качества при сооружении АЭС. |  |  |  |
| 2 день |  |  |  |
| 3. Факторы, влияющие на качество организации и осуществления строительного производства: | 2 часа | ## Лекция |  |
| 3.1. Состав этапов работ строительного производства |  |  |  |
| 3.2. Состав участников строительного производства. |  |  |  |
| 3.3. Организация строительного производства: |  |  |  |
| - подготовка, ПСД-документация, проекты организации строительства и проекты производства работ, материально-техническое обеспечение, механизация и транспорт, организация труда, оперативно-диспетчерское управление. |  |  |  |
| 4. Организация надзора и контроля качества при строительстве и монтаже. | 2 часа | ## Лекция |  |
| 5. Разработка, изготовление и поставка оборудования для сооружаемых АЭС. | 1 часа | ## Лекция |  |
| 6. Качество и безопасность при сооружении АЭС – интегрированная система менеджмента. | 2 часа | ## Лекция |  |
| 6.1. Требования к разработке интегрированной системы менеджмента (система менеджмента качества, система безопасности). |  |  |  |
| 6.2. Правила перехода на инструкции по безопасности. |  |  |  |
| 6.3. Идентификация факторов риска, анализ и предупреждающие действия. |  |  |  |
| 6.4. Критические контрольные точки. |  |  |  |
| 6.5. Система мониторинга СМР. |  |  |  |
| 6.6. Установление в ТД и соблюдение в технологии параметров безопасности, исключающих риски. |  |  |  |
| 7. Создание системы радиационно-экологического менеджмент при проведении строительно-монтажных работ (СМР). | 1 час | ## Лекция |  |
| 3 день |  |  |  |
| 8 Обеспечение достоверности измерительной информации при сооружении АЭС. | 8 часа | ## Лекция |  |
| 8.1 Процесс обеспечения достоверности измерительной информации – один из основных сквозных процессов, влияющих на качество строительных работ при сооружении АЭС. |  |  |  |
| 8.2 Система менеджмента измерений. Взаимосвязь со стандартами ИСО 9000. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» 2008 г. |  |  |  |
| 8.3 Функции специалистов различных подразделений по обеспечению достоверности измерительной информации на различных этапах процесса сооружения АЗС. |  |  |  |
| 8.4 Основные положения системы обеспечения единства измерений. Общие подходы к оценке достоверности (погрешности, неопределённости) измерительной информации. |  |  |  |
| 8.5 Основные задачи метрологического обеспечения на различных этапах сооружения АЭС: - организация и проведение метрологической экспертизы проектной, конструкторской и технологической документации; - аттестация методик измерений, контроля и испытаний; - подтверждение метрологической пригодности средств измерений; - метрологическое обеспечение стандартных образцов; - аккредитация испытательных лабораторий. |  |  |  |
| 8.6 Анализ измерительных и контрольных процессов (MSA). |  |  |  |
| 8.7 Внутренний метрологический надзор. |  |  |  |
| 4 день |  |  |  |
| 9. Документы и записи, требуемые стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 (управление документацией) | 5 часов | ## Лекция |  |
| Иерархия документов, порядок разработки, согласования, внедрения, применения и актуализации документов, пакет вводных и вспомогательных документов по ISO серии 9000: ISO/TC 176/SC 2/N 525R2, ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 и др., являющихся руководящими модульными документами по обеспечению единого понимания и функционирования СМК организаций, соответствующей требованиям ISO 9001:2008. ISO/TC 176/SC 2/N 525R2: - Что такое документ; - Как осуществляется управление документацией; - Виды документов; - Требования ISO 9001:2008 к документации; - Руководство по п. 4.2 стандарта ISO 9001:2008; - Комментарии для организаций, готовящихся к внедрению системы менеджмента качества; - Демонстрирование соответствия стандарту ISO 9001:2008; - Записи, требуемые стандартом ISO 9001:2008. ISO/TC 176/SC 2/N 544R3: - Процессы в СМК организаций; - Типы процессов; - Понимание процессного подхода; - Применение процессного подхода: - Идентификация процесса организации; - Планирование процесса; - Выполнение и измерение процесса; - Анализ процесса; - Корректирующие действия и улучшение процесса. Рекомендации «Союзсерт» по разработке документации СМК, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Практические примеры разработки документации СМК: - Текст, таблица, алгоритм - как способы формирования документов; - Разработка методологической инструкции; - Разработка инструкции для непосредственных исполнителей (рабочие, контролеры); - Разработка карты процесса. |  |  |  |
| 10. Сбор и обработка данных о качестве. Семь инструментов контроля качества (Q7) | 1 час | Лекция |  |
| - Диаграмма Парето; - Причинно-следственная диаграмма; - Графики; - Контрольные листки - Гистограммы; - Диаграмма разброса (рассеивания); - Контрольные карты. |  |  |  |
| Семь новых инструментов качества (N7) | 1 час | Лекция |  |
| - Диаграмма зависимостей; - Диаграмма сродства; - Древовидная диаграмма; - Матричная диаграмма; - Анализ матричных данных; - Диаграмма процесса осуществления программы (PDPC); - Стрелочная диаграмма. |  |  |  |
| 11. CALS – технологии |  |  |  |
| - Назначение, применение, типовые модели, этапы внедрения. | 1 час | ## Лекция |  |
| 5 день |  |  |  |
| 12. Оценка СМК на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 | 4 часа | ## Лекция |  |
| Внешние и внутренние аудиты качества и их нормативная база: - Виды внешних и внутренних аудитов; - Нормативная база аудитов; - Термины по аудиту и оценке соответствия; - Компетентность органа по сертификации по требованиям ИСО/МЭК 17021: - Принципы сертификации в ИСО/МЭК 17021. - Основные положения ГОСТ Р ИСО 19011. - Личные качества аудиторов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011; - Объекты СМК, проверяемые при аудитах: - Принципы, требования и реальная СМК; - Документы СМК и сведения о ее функционировании; - Состав внутренней документации СМК; - Политика и цели в области качества; - Содержание руководства по качеству; - Документированные процедуры для шести видов деятельности; - Состав важнейших документируемых сведений; - Основные положения по проведению внутренних аудитов: - Главные цели внутренних аудитов; - Основные принципы проведения аудитов; - Дополнительные принципы проведения аудитов. - Программа аудитов организации по ГОСТ Р ИСО 19011; - Виды проверок, включаемых в планы внутренних аудитов; - Особенности и преимущества внутренних аудитов; - Назначение предварительного и заключительного совещаний при проведении аудитов; - Содержание процедуры внутренних аудитов. Практические рекомендации по проведению внутренних аудитов. Примеры формирования выявленных в процессе аудита несоответствий. Практический опыт сертификации СМК, анализ результатов аудитов по ГОСТ Р ИСО 9001-2008. |  |  |  |
| 13. Тестирование | 2 часа |  |  |
| - проведение письменного тестирования слушателей (40 вопросов с разными вариантами ответов) по пройденному материалу. |  |  |  |
| - подведение итогов тестирования |  |  |  |
| - обсуждение результатов тестирования |  |  |  |
| 14. Подведение итогов семинара | 2 часа |  |  |
| - подведение итогов семинара |  |  |  |
| - вручение документов, подтверждающих успешное освоение программы семинара |  |  |  |
| - выдача дополнительного материала для собственного изучения |  |  |  |
| - проведение анкетирования по вопросу удовлетворенности слушателей проведенным семинаром |  |  |  |
| Итого | 40 часов |  |  |

Преподаватель: Силенко А.Н.